- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 августа 2023 года                                                                                                  № 270

- О внесении изменений в постановление

- Администрации Глебовского сельского поселения

от 24.12.2019 № 449 «О муниципальной программе

«Благоустройство Глебовского сельского поселения»

на 2020-2025 годы»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Положением о программно-целевом планировании и контроле в Глебовском сельском поселении, принятым постановлением администрации Глебовского сельского поселения от 15.09.2016 № 437, руководствуясь  Уставом Глебовского  сельского  поселения, Администрация  Глебовского  сельского  поселения,

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Глебовского сельского поселения  от 24.12.2019 № 449 «О муниципальной программе «Благоустройство Глебовского сельского поселения» на 2020-2025 годы» изменения согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Финансовому сектору администрации Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района, в установленном порядке, предусмотреть выделение средств на финансирование мероприятий  Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Глава Администрации

Глебовского сельского поселения						О.В.Себало

Приложение 1 к постановлению

администрации Глебовского

сельского поселения Рыбинского

муниципального района

от 28.08.2023г. № 270

Изменения, вносимые в муниципальную  программу "Благоустройство Глебовского сельского поселения" на 2020-2025 годы (далее Программа)

- В паспорте программы раздел  «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | всего по муниципальной программе: 88 930,7 тыс. рублей, в том числе: 2020год – 14 914,5 тыс. рублей, 2021год – 14 623,3 тыс. рублей, 2022год – 17 649,3 тыс. рублей, 2023год – 14 396,0 тыс. рублей, 2024год – 13 623,8 тыс. рублей, 2025год – 13 723,8 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство поселения | 88 930,7 | 14 914,5 | 14 623,3 | 17 649,3 | 14 396,0 | 13 623,8 | 13 723,8 |
| Федеральный бюджет | 879,6 | 879,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 859,3 | 359,3 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 85 191,8 | 13 675,6 | 14 623,3 | 15 149,3 | 14 396,0 | 13 623,8 | 13 723,8 |
| Итого по муниципальной программе | 88 930,7 | 14 914,5 | 14 623,3 | 17 649,3 | 14 396,0 | 13 623,8 | 13 723,8 |
| Федеральный бюджет | 879,6 | 879,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 859,3 | 359,3 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 85 191,8 | 13 675,6 | 14 623,3 | 15 149,3 | 14 396,0 | 13 623,8 | 13 723,8 |

- 3. Приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий МП» изложить в следующей редакции:

- «Перечень мероприятий МП

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования,(тыс.руб.) |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (ед. изм.) | плановое значение |  | Итого | ФБ | ОБ | БП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мероприятие 1. Благоустройство поселения |  |  | 2020 | 14 914,5 | 879,6 | 359,3 | 13 675,6 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 14 623,3 | 0,0 | 0,0 | 14 623,3 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 17 649,3 | 0,0 | 2 500,0 | 15 149,3 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 14 396,0 | 0,0 | 0,0 | 14 396,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 13 623,8 | 0,0 | 0,0 | 13 623,8 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 13 723,8 | 0,0 | 0,0 | 13 723,8 |  |
| 1 | Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Глебовского сельского поселения с постепенным переходом на энергосберегающие осветительные приборы. |  |  | 2020 | 3 530,0 | 0,0 | 0,0 | 3 530,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 5 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 5 150,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 5 650,0 | 0,0 | 0,0 | 5 650,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 5 750,0 | 0,0 | 0,0 | 5 750,0 |  |
| 1.1 | Оплата электроэнергии |  | тыс. руб. | 2020 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2 850,0 | 0,0 | 0,0 | 2 850,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
| 1.2 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | тыс. руб. | 2020 | 1 030,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 2 750,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 2 750,0 |  |
| 2 | Обеспечение формирования единого облика поселения, оздоровление санитарной экологической обстановки |  |  | 2020 | 4 735,0 | 879,6 | 359,3 | 3 496,1 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2 040,0 | 0,0 | 0,0 | 2 040,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 6 004,3 | 0,0 | 2 500,0 | 3 504,3 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 940,0 | 0,0 | 0,0 | 1 940,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |
| 2.1 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |  | тыс. руб. | 2020 | 1 311,1 | 0,0 | 0,0 | 1 311,1 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 2.2 | Содержание территорий населенных пунктов Глебовского сельского поселения (охрана, обработка от клещей, борщевика, нумерация домов, установка стендов, аншлагов) |  | тыс. руб. | 2020 | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 705,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 719,1 | 0,0 | 0,0 | 719,1 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |
| 2.3 | Содержание объектов благоустройства Глебовского сельского поселения, в т.ч. |  | тыс. руб. | 2020 | 2 718,9 | 879,6 | 359,3 | 1 480,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 970,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 4 785,2 | 0,0 | 2500,0 | 2 285,2 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |
| 2.3.1 | Обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки на ул. Спортивная с. Глебово Рыбинского района Ярославской области |  | тыс. руб. | 2020 | 1 793,9 | 879,6 | 359,3 | 555,0 |  |
| 2.3.2 | Устройство детско-спортивной общественной площадки в районе дома №19б по ул. Центральная в с. Погорелка РМР ЯО |  | тыс. руб. | 2022 | 2 540,0 | 0,0 | 2 500,0 | 40,0 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельского поселения муниципальным бюджетным учреждением «Профи» |  |  | 2020 | 6 649,5 | 0,0 | 0,0 | 6 649,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 6 383,3 | 0,0 | 0,0 | 6 383,3 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5 495,0 | 0,0 | 0,0 | 5 495,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 7 006,0 | 0,0 | 0,0 | 7 006,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 5 273,8 | 0,0 | 0,0 | 5 273,8 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 5 273,8 | 0,0 | 0,0 | 5 273,8 |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  | тыс. руб. | 2020 | 6 649,5 | 0,0 | 0,0 | 6 649,5 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 6 383,3 | 0,0 | 0,0 | 6 383,3 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5 495,0 | 0,0 | 0,0 | 5 495,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 7 006,0 | 0,0 | 0,0 | 7 006,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 5 273,8 | 0,0 | 0,0 | 5 273,8 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 5 273,8 | 0,0 | 0,0 | 5 273,8 |  |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |
| 4.1 | Мероприятия по благоустройству территории кладбищ |  | тыс. руб. | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  | Итого по МП |  |  | 2020 | 14 914,5 | 879,6 | 359,3 | 13 675,6 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 14 623,3 | 0,0 | 0,0 | 14 623,3 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 17 649,3 | 0,0 | 2 500,0 | 15 149,3 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 14 396,0 | 0,0 | 0,0 | 14 396,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 13 623,8 | 0,0 | 0,0 | 13 623,8 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 13 723,8 | 0,0 | 0,0 | 13 723,8 |  |